АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 .05.2013г.                                                                     № 47

с. Отрадненское

О внесение изменений в постановление № 18 от 12.03.2013 г.

«Об утверждении мероприятий по разработке

схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

# Уставом Отрадненского сельсовета, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении», в связи с продлением срока разработки проекта схемы водоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложении № 1  постановления № 18 от 12.03.2013 года «Об утверждении мероприятий по разработке схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета»

внести изменения в пункты 5,6,7. Данные пункты читать в следующей редакции:

-  Пункт 5: Разработка проекта схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета с 01.04.2013г. до 29.05.2013г.

-  Пункт 6: Размещение проекта  схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета на официальном сайте Отрадненского сельсовета до 31.05.2013г.

-  Пункт 7: 	Утверждение схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета	 до 05.07.2013г.

2. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник» администрации Отрадненского сельсовета.

Глава Отрадненского сельсовета:                                        Т.А.Родионенко.

Приложение №1

к постановлению                                                                                                                                                                                  администрации                                                                                           Отрадненского сельсовета

от 10.12.2012 г. №18

с изменениями внесенными

постановлением от 14.05.2013 г. № 47

График мероприятий по разработке схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета.

1.Создание рабочей группы	до 15.03.2013г.

2. Принятие постановления главы  о разработке схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета	до 20.03.2013г.

3. Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы водоснабжения  муниципального образования Отрадненского сельсовета до 25.03.2013г.

4. Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета  до 01.04.2013г.

5. Разработка проекта схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета с 01.04.2013г. до 29.05.2013г.

6. Размещение проекта  схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета на официальном сайте Отрадненского сельсовета до 31.05.2013г.

7	Утверждение схемы водоснабжения Отрадненского сельсовета	 до 05.07.2013г.

Исп. Боброва В.Н. т. 32 319