Утверждена решением Совета депутатов

Отрадненского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

13.12.2016 № 9

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2026 ГОДЫ.**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2017-2026 годы.  |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральный план Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местоположение | Администрация Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.Новосибирская область, Куйбышевский район, село Отрадненское, ул. Центральная, д.17 а.  |
| 1.4. Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения. |
| 1.5. Сроки реализации Программы | 2017-2026 г. |
| 1.6. Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
| 1.7. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -Площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год, -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования,-площадь торговых предприятий,-повышение уровня и качества оказания медпомощи. |
| 1.8. Объемы и источники финансирования Программы. | Программа предполагает финансирование за счет бюджетов:областной бюджет- 27830,00бюджет поселения-2270,00внебюджетные средства-0,00 |
| 1.9. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры- разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, - строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры-индивидуальное жилищное строительство. |
| 1.10. Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Отрадненского сельского поселения.-обеспеченность граждан жильем,-нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения. |
| 1.11. Организация контроля за исполнением Программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. |

1. **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2017-2026 годы.**
	1. **2.1. Характеристика существующего состояния социальной**

**инфраструктуры Отрадненского сельского поселения, описание проблемы.**

Отрадненское сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов. Административный центр- село Отрадненское. Общая площадь поселения 37246,0 км.кв. Застройка населенных пунктов в основном представлена частным сектором. Общая площадь жилых помещений составляет 17.84 тыс. кв.м. Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости (в 2015 году родилось 12 человек) и высокой смертности (в 2015 году умерло 20 человек). Численность населения составляет на 01.01.2016 года- 1063 человек.

Образование:

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

• МКОУ Отрадненская СОШ (с. Отрадненское) с нормативной вместимостью 290 мест и фактическим количеством учеников - 99 чел.

•дошкольная группа при МКОУ Отрадненской СОШ на 30 мест и с фактическим пребыванием детей – 30 чел.

Слабая загруженность благоприятно складывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену. Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

Культура и спорт:

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

• МКУК «КДЦ» Отрадненский ДК и его структурные подразделения: Патрушевский сельский клуб и Бурундуковский сельский клуб.

• библиотека

• спортзал, хоккейная коробка

Обеспеченность населения учреждениями культуры в сельском поселении 100%.

Здравоохранение:

В сфере здравоохранения на территории поселения работают 2 ФАПа

(с. Отрадненское, с. Патрушево). Медработники с. Отрадненского обслуживают и население д. Бурундуково.

Предприятия торговли

На территории поселения работает 1 торговое предприятие (3 магазина) и 4 индивидуальных предпринимателя (3 магазина и 1павильон). Население обеспечено всеми необходимыми товарами.

Жилищное строительство

Строительство муниципального жилья на территории Отрадненского сельсовета не ведется.

В 2016 году введено в эксплуатацию 123 кв.м индивидуального жилья. На территории поселения, в настоящее время, 7 объектов незавершенного индивидуального строительства.

**2.2. Цель и задачи Программы.**

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Отрадненского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

• обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения;

• обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

• обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения;

• сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения;

• достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

**2.3. Сроки реализации Программы**

Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2017 по 2026 годы.

**2.4. Индикаторы достижения целей Программы.**

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование индикаторов целей Программы** | **Ед. измерения индикаторов целей Программы** | **Промежуточные значения индикаторов** |
| **2017** | **2021** | **2026** |
| Площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м | 230 | 240 | - |
| Доля детей возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70-85%) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 |
| Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жителей) | кол-во мест | 190 | 190 | 190 |
| Площадь торговых предприятий (норматив 200 мпродовольств. и 400 мпрочими на 1000 жителей | м | 430 | 430 | 430 |

**2.5. Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия** | **сумма****тыс. руб.** | **Источники финансирования ( тыс. руб.)** |
| **ФБ** | **ОБ** | **РБ** | **МБ** | **внебюджетные****средства** |
| **2017 год.** |
| 1. | Межевание земельного участка для оборудования детской площадки в с. Отрадненское | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |
| **2018 год** |
| 1. | Оборудование детской площадки в с. Отрадненское  | 88,0 |  | 50,0 |  | 38,0 |  |
| 2. | Ремонт дороги в д. Бурундуково -500 м. | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |  |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации по ремонту внутрипоселенческой дороги в с. Отрадненское (ул Гаражная- 800 м)  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |
| **2019 год** |
| 1. | Подготовка проектно –сметной документации по реконструкции и ремонту здания МКУК КДЦ Отрадненский ДК | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |
| 2. | Ремонт внутрипоселенческой дороги в с. Отрадненское (ул Гаражная- 800 м | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации по строительству очистительного сооружения в с. Отрадненское | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
| 4. | Ремонт здания МКОУ Отрадненская СОШ | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |
| **2020 год** |
| 1. | Ремонт здания МКУК КДЦ Отрадненский ДК | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство очистительного сооружения в с. Отрадненское | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |
| 3 | Ремонт дороги в с. Патрушево | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |
| 4. | Подготовка проектно-сметной документации по ремонту сельского клуба д. Бурундуково | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения в с. Патрушево | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |
| 6 | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения в д. Бурундуково | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |
| **2021 год.** |
| 1. | Ремонт сельского клуба д. Бурундуково | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 2. | Реконструкция системы водоснабжения с. Патрушево | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения д. Бурундуково | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |
| **2022-2026 годы** |
| 1. | Ремонт внутрипоселенческих дорог | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |
| **ИТОГО по ПРОГРАММЕ** | 30100,0 |  | 27830,0 |  | 2270,0 |  |

**2.6. Объемы и источники финансирования мероприятий**

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет района** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные** **средства** | **ИТОГО****по году** |
| **год** |
| 2017 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |
| 2018 |  | 1250,0 |  | 78,0 |  | 1328,0 |
| 2019 |  | 6080,0 |  | 80,0 |  | 6160,0 |
| 2020 |  | 12000,0 |  | 100,0 |  | 12100,0 |
| 2021 |  | 8500,0 |  |  |  | 8500,0 |
| 2022-2026 |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |
|  |  | 27830,0 |  | 2270,0 |  | 30100,0 |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление деятельности** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет района** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные** **средства** | **ВСЕГО** |
| Проектирование и планировка территории |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |
| Образование |  | 4500,0 |  |  |  | 4500,0 |
| Культура |  | 5500,0 |  | 110,0 |  | 5610,0 |
| Водоснабжение |  | 11080,0 |  | 70,0 |  | 11150,0 |
| Дороги |  | 6700,0 |  | 2040,0 |  | 8740,0 |
| Прочие объекты |  | 50,0 |  | 38,0 |  | 88,0 |
| ИТОГО: |  | 27830,0 |  | 2270,0 |  | 30100,0 |

**2.7. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий, и соответствия результатов нормативным индексам.**

1. После реконструкции системы водоснабжения и строительства очистительного сооружения, улучшиться качество воды. Снизятся затраты по ремонту системы водоснабжения.

2. Проведение ремонта зданий культуры и образования, обеспечит безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения;

3. Ремонт дорог позволит снизить затраты по ремонту транспортных средств и увеличить безопасность дорожного движения.

4. Разработка проектно-сметной документации позволит проводить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

**2.8. Организация контроля за выполнением Программы.**

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Совет депутатов Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области заслушивает ежегодно отчет главы Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области о работе за год, в том числе и по реализации Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.