| с.Отрадненское Куйбышевского района Новосибирской области 11.03.2011 г. | В е с т н и к № 64. | УЧРЕДИТЕЛЬ Администрация Отрадненского сельсовета |
| --- | --- | --- |

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ОТРАДНЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

двенадцатой   сессии

с. Отрадненское.

28.02.2011 г.                                                                                                         № 3

Об утверждении инвестиционной программы

МУП «Комфорт» Отрадненского сельсовета «Развитие системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета Куйбышевского района

Новосибирской области на период 2010-2013 годы»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», заключением департамента по тарифам Новосибирской области  (протокол   от 25.02.2011г. № 19), Совет депутатов РЕШИЛ:

1.    Утвердить инвестиционную программу МУП «Комфорт» Отрадненского сельсовета «Развитие системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета Куйбышевского района    Новосибирской области на период 2010-2013 годы»

(инвестиционная программа прилагается).

2.  Утвердить инвестиционную надбавку в размере 90,38 руб./1 Гкал.

3.  Направить инвестиционную программу Главе Отрадненского сельсовета для подписания и обнародования.

Глава

Отрадненского сельсовета                                                            Т.А.Родионенко

Инвестиционная программа

«Развитие системы теплоснабжения

Отрадненского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

на период 2010-2013 годы

Согласованно:

Глава Отрадненского сельсовета

«__»___________2010 г.

____________ Т.А.Родионенко

с. Отрадненское 2010 г.

Приложение к постановлению

Главы администрации Отрадненского сельсовета

от 20.04.2010 №  12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Развитие системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета

на 2010-2013 годы»

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета на 2010-2013 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета на 2010-2013 годы», утвержденное Постановлением Главы Отрадненского сельсовета от 20.04.2010г. № 12 |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| 4. | Разработчик Программы | МУП «Комфорт» Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| 5. | Цели Программы | - Обеспечение населения с. Отрадненское централизованным теплоснабжением; - Развитие системы теплоснабжения; - Сокращение удельных затрат на оказание услуг теплоснабжения; |
| 6. | Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие | Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи: • повышение надежности и качества работы системы снабжения потребителей тепловой энергией; • увеличение потребителей тепловой энергии за счет строительства тепловых сетей; Обеспечить: • увеличение объема оказываемых услуг по теплоснабжению к 2014г. в 6 раз; |
| 7. | Срок реализации Программы | 2010 - 2013 гг. |
| 8., | Перечень основных мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы предусматривают: - Строительство наружных сетей теплоснабжения из предизолированных труб в с. Отрадненское, протяженностью 1036 м.; |
| 9. | Исполнители Программы | Подрядные строительно-монтажные организации, по договорам на выполнение подрядных работ с МУП «Комфорт» |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | В 2010-2013 г.г. – 7359,16 тыс. руб., в том числе за счет: - Средства внебюджетного фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области - 5955,3 тыс.руб. - Средства местного бюджета – 1103,87 тыс.руб. - Средства МУП «Комфорт» - 300,00 тыс. руб. |
| 11. | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация Отрадненского сельсовета. |
| 12. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации Программы предполагается: - окупить Проект к 2014 году на 100%; - снизить убыточность деятельности организации коммунального комплекса; - снизить удельные затраты на оказание услуг по теплоснабжению к 2013 году до 10%; - За счет применения при строительстве теплосети из предизолированных трубопроводов снизить тепловые потери в 8-10 раз |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА  2010-2013 ГОДЫ

- Сведения о муниципальном образовании (реквизиты)

Администрация Отрадненского сельсовета

Куйбышевского района  Новосибирской области

р/с  40204810900000000235

ИНН 5428102246

КПП 545201001

БИК 045004001 Банк России по Новосибирской области г.Новосибирск

- Сведения о предприятии (реквизиты)

Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт» Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

с. Отрадненское, ул. Центральная, 17 а.

ИНН 5452112855

КПП 545201001

р/сч. 407028106200000000172 ОАО КБ «Акцепт» БИК 045004815

ОКАТО 5230840000

- Использованные материалы при разработке настоящего инвестиционного проекта:

- Техническое задание администрации Отрадненского сельсовета на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета;

- Комплексная программа социально экономического развития Отрадненского сельсовета на период 2008-2022 годы. Среднесрочный план социально-экономического развития Отрадненского сельсовета на 2010-2013 годы;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ коммунального комплекса»;

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельсовета.

4. Сведения об инвестиционном проекте:

4.1 Содержание Инвестиционной программы

Инвестиционная программа в соответствии с подпунктом 6 части 1 ст.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ разрабатывается в целях реализации программы комплексного развития как программа финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Система теплоснабжения  относится к муниципальной инфраструктуре Отрадненского сельсовета, где для  улучшения  показателей для стабильного обслуживания населения и организаций   услугами теплоснабжения необходима её дальнейшее развитие..

В настоящее время в с. Отрадненское от существующей котельной отапливается 1030 кв.м. социального жилья. Стоимость 1 кв.м. отапливаемой площади достаточно высокая. Для снижения стоимости 1 кв.м. отапливаемой площади предполагается подключить нагрузки к котельной: два 12-ти квартирных жилых дома площадь - 1200 кв.м.,  девять 2-х кв. жилых дома площадью 890 кв.м. имеющих печное отопление, Дом Культуры площадью 1250 кв.м. имеющий автономную котельную, почту площадью 145 кв.м., а также среднюю общеобразовательную школу площадью 2164 кв.м. Для чего предполагается построить тепловую сеть из предизолированных труб диаметром 57-125 мм, протяженностью 1,036 км.

Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей-  2010-2011

Установленная мощность котельной 1,85 Гкал/час.

Инвестиционная программа «Развития системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета на 2010-2012 г.г.» направлена на осуществление необходимых мероприятий по расширению системы теплоснабжения.

Инвестиционная программа предусматривает как основное направление – обеспечение населения Отрадненского сельсовета централизованным теплоснабжением;

–  финансируется за счет инвестиционных вложений из бюджетов различного уровня и за счет надбавки к тарифу.

4.2 Предполагаемый объем капитальных вложений

Предполагаемая стоимость строительства теплосети – 7359,16 тыс. руб. в том числе проектные работы 81,5 тыс. руб.

4.3  Источники капитальных вложений

Источники финансирования инвестиционной программы являются бюджетные средства различного уровня, средства предприятия, заемные средства.

Необходимых собственных средств для обеспечения инвестиционной программы коммунального комплекса у МУП «Комфорт» на сегодняшний момент нет. Поэтому для выхода из кризиса, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, необходимо привлечь заемные средства.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ», которой предусматривается консолидация средств как бюджетов всех уровней, средств предприятий ЖКХ, так и заемных средств.

При реализации данной инвестиционной программы предполагается, что из средств соответствующих бюджетов будет профинансировано доля всех расходов по предполагаемым проектам в следующих размерах:

- Средства предприятия коммунального хозяйства  - 300  тыс. руб.

- Средства местного бюджета     - 1103,87 тыс. руб.

- Средства внебюджетного фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области  – 5955,3 тыс. руб.

4.4 Степень централизации капитальных вложений

Все финансовые средства направляемые на реализацию данного инвестиционного проекта концентрируется на счете МУП «Комфорт» в соответствии с заключенным с администрацией Отрадненского сельсовета договорам на реализацию инвестиционного проекта.

Предполагается, что за счет средств местного бюджета будут осуществляться  проектные работы,  из средств фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области будет осуществляться выполнение СМР

4.5. По воспроизводственной структуре капитальных вложений направлены на:

- интенсивное развитие систем теплоснабжения (строительство тепловых сетей)

4,6 Объект капитальных вложений:

Выполнение работ по строительству тепловых сетей в с.Отрадненское.

4.6.1. Ожидаемый результат от реализации инвестиционной программы:

- расширение   системы теплоснабжения

- сокращение затрат на оказание услуг по теплоснабжению до 10%.

(отапливаемая жилая площадь - 3120 м2, не жилая площадь- 3559 м2, в т.ч. бюджетных объекта - 3)

- снижение теплопотерь в 8 -10 раз в связи с применением предизолированных трубопроводов.

  - Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма реализации инвестиционного проекта и состав участников проекта осуществляется на основании заключенных договоров между «Заказчиком» администрацией Отрадненского сельсовета и «Исполнителем» МУП «Комфорт».

Ответственный за выполнение инвестиционной программы - администрация Отрадненского сельсовета.

Официальный орган СМИ – периодическое печатное издание «Вестник» администрации Отрадненского сельсовета.

5. Инвестиционный план

В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:

Строительство тепловых сетей с. Отрадненское протяженностью – 1036 метров

- прокладка трубопроводов бесканальная при условном давлении 0,6 МПа при температуре до115 гр.С

Общей сметной стоимостью (в действующих ценах) – 7359,16  тыс.руб.

  - Календарный план мероприятий

Мероприятия                                                                                Срок в днях

1. Строительство тепловой сети от ТК-2 до 2-х

12-ти квартирных домов                                                                     20

2. Строительство тепловой сети от ТК-1

до Дома культуры и почты                                                                 30

3. Строительство тепловой сети от ТК-1 до

Школы                                                                                                   35

4. Строительство тепловых сетей от школы до жилых домов

По ул. Новосельская и Гагарина                                                        50

5. Регулировка тепловых сетей                                                            5

  - Инвестиционные затраты

- Проектные работы  - 81,5 тыс. руб.

- Строительно-монтажные работы – 5946,69 тыс. руб.

Всего затрат согласно сметы -              7359,16 тыс. руб.

- Расчет экономической эффективности проекта

6.1.1 С учетом процентной ставки цены средств источника(ставка бюджетного кредита-19%) объем инвестиционных вложений составляет- 7429,07  тыс. руб.

(Определение цены капитала, сформированного из разных источников и расчет объема инвестиций с учетом цены средств источника  (WАСС), представлен в таблице №1приложение №1) Средний дисконтный процент использовании инвестиционных кредитов за 3 года составил 19%.

6.1..2 Проектное распределение инвестиционных вложений по программе развития системы теплоснабжения составляет:

- затраты на разработку проектно-сметной документации около 81,5 тыс.руб.

- затраты на приобретение основных фондов и затраты на выполнение строительно-монтажных работ -  5946,69 тыс. руб.

(Проектный расчет распределения инвестиционных затрат программы развития системы теплоснабжения по проекту представлен в таблице №2)

6.1.3 (Структура инвестиционных денежных потоков по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице №3), производственный план по годам таблица № 4

6.1.4. При расчетах в инвестиционной программе себестоимости услуг на 2010-2012 годы использовались индексы-дефляторы по инвестициям: 2010г.-111,4%, 2011г.-2012г. – 110% в соответствии с основными показателями плана социально-экономического развития Отрадненского сельсовета на 2008-2022 годы.

(Расчет показателей эффективности проекта представлен в таблице №5)

6.1.5    Срок окупаемости инвестиционных проектов при установлении надбавки к тарифу составил 4 года

(Определение срока окупаемости инвестиционных вложений представлен в таблице №6)

6.1.6 Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации  (Приложение №1 таблица №7)

Приложение №1

Таблица № 1

Определение цены капитала, сформированного из разных источников и расчет объема инвестиций с учетом цены средств источника  (WАСС)

| № п/п | Источники средств | Требуемая доходность (цена средств источника), rk, % | Доля (WK, %) | Планируемый объем инвестиционных вложений, (т.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без WАСС | с WАСС |
| 1 | Средства предприятия | 19 | 4,1 % | 300,00 | 357,00 |
| 2 | Средства местного бюджета | - | 15,0 | 1103,86 | 1103,86 |
| 3 | Средства внебюджетного фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области | - | 80,9 | 5955,3 | 5955,3 |
|  | Итого: |  | 100,0 | 7359,16 | 7416,16 |

WАСС = СУММАМк=1 (rk * wk)

Расчет Производственной программы на выработку услуг по теплоснабжению на период 2009-2013 годы

| № п/п | Наименование работ или услуг | Срок выпол- нения инвести- ционных вложе- ний | Сумма инвестиционных вложений, (тыс.руб.) |  | Объем реализуе- мых услуг, (тыс. Гкал.) | Прогнозная стоимость тарифа (руб.за Гкал.) | Себестоимость, (тыс.руб.) |  | Надбавка (руб.за Гкал) | Возмещение за счет надбавки к тарифу (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без WАСС | с WАСС |  |  | по произ- водствен- ной программе | с учетом инвестиц. программы с WАСС |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей в с. Отрадненское (за 1 год) | 2010-2011 | 7359,16 | 7416,16 | 3,95 | 1300 | 5135 | 5492 | 90,38 | 357,00 |
| 2 | В том числе по каждому году | 2010 2011 2012 | 3639,63 3719,53 | 3668,13 3748,03 | 0,59 1,6 1,76 | 1300 | 767,00 2080,00 2327,00 | 820,32 2224,61 2447,07 | 90,38 | 53,32 144,61 159,07 |

Приложение №1

Таблица № 3

Расчет денежных потоков инвестиционных вложений по теплоснабжению

| № п/п | Год | Инвестиции без WАСС, (тыс.руб.) | WАСС, (тыс.руб. | Инвестиции с WАСС, (тыс.руб.) | Доходы от надбавки к тарифу, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 год | 3639,63 | 28,5 | 3668,13 | 53,32 |
| 2 | 2011 год | 3719,53 | 28,5 | 3748,03 | 144,61 |
| 3 | 2012 год |  |  |  | 159,07 |
|  | Всего | 7359,16 | 57,00 | 7416,16 | 357 |

Таблица №4

Производственный план

| год | Объем Гкал. | Надбавка Руб/Гкал | Выручка без НДС, Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 590 | 90,38 | 53,32 |
| 2011 | 1600 | 90,38 | 144,61 |
| 2012 | 1760 | 90,38 | 159,07 |
| итого | 3950 |  | 357,00 |

Приложение №1

Таблица № 5

Расчет показателей эффективности проекта

| Год | Инвестиции, (тыс.руб.) | Ставка дисконтиро- вания, % | Прогнозируе- мый индекс- дифлятор, % | Чистая текущая стоимость ИП, (тыс.руб.) | Доходы от надбавки к тарифу, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (j / k) | (ICj) | r | i | (NPV) | (FVk) |
| 2010 | 357,00 | 10,0 | 11,4 | -271,99 | 53,32 |
| 2011 |  | 10,0 | 10,0 | - 115,79 | 144,61 |
| 2012 |  | 10,0 | 10,0 | 48,24 | 159,07 |
| Итого: | 357,00 | 10,0 | 10,46 |  | 357,00 |

Показатели эффективности к таблице №4:

- Определение чистой текущей стоимости инвестиционного проекта:

NPV= -Сумма М j=0 (ICj/(1+i)j)+СуммаN k=1(FVk/(1+r)k). ,где

ICj – величина инвестиционного капитала в течении j-го на протяжении М-лет;

i  - величина индекса- дефлятора;

FVk –величина годового денежного потока, в течении k периода на протяжении N

лет;

r -   ставка дисконтирования;

Приложение №1

Таблица № 6

Определение срока окупаемости инвестиционных вложений по теплоснабжению

| Год | Величина инвестиций | Денежный поток по годам | Компоненты денежного потока по годам, приведенные к нулевому |  | Накопленный в данном году дисконтированный денежный поток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель | значение | показатель | значение |
| 0 | - 357,00 |  | -IC | - 357,00 | -IC | - 357,00 |
| 2010 |  | 53,32 | A=FV1/(1+r1) | 48,47 | А-IC(ост.) | -308,53 |
| 2011 |  | 144,61 | B= FV2/(1+r1)* (1+r2) | 119,51 | В- IC(ост.) | -189,02 |
| 2012 |  | 159,07 | C= FV3/(1+r1)* (1+r2)* (1+r3) | 119,51 | С- IC(ост.) | - 69,51 |
| 2013 |  | 159,07 | D= FV4/(1+r1)* (1+r2)* (1+r3)* (1+r4) | 108,65 | Д- IC(ост.) | 39,14 |

- срок   окупаемости   инвестиционного проекта  при установлении инвестиционной надбавки к тарифу теплоснабжения составил 4 года.

-проект окажет влияние на экономику территории Отрадненского сельсовета тем, что при его реализации увеличивается число потребителей тепловой энергии, что  сокращает затраты потребителей на поиск альтернативных источников теплоснабжения.

Приложение Таблица № 7

Инвестиционный проект по расширению  услуг и улучшению экологической ситуации

МУП «Комфорт»

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показате-ли | Реализация мероприятий по годам(ед.изм.) |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.1 | Строительство тепловых сетей в с. Отрадненское | км | 1.Расширение услуг; 2.Улучшение показателей для населения и организаций; 3.Сокращ. затрат | 1,036 | 0,596 | 0,44 |  | 7359,16 | 3639,63 | 3719,53 |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 7359,16 | 3639,63 | 3719,53 |  |
|  | Собственные средства из них: |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 300,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 2010-2011 |  |  | - | - | - |  |
|  | Бюджетные средства из них: |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 1103,87 | 545,95 | 557,92 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 1103,87 | 545,95 | 557,92 |  |
|  | Средства фонда |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 5955,3 | 2943,68 | 3011,61 |  |

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ОТРАДНЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

двенадцатой   сессии

с. Отрадненское.

28.02.2011 г.                                                                                                         № 4

Об учреждении межмуниципального хозяйственного общества.

Руководствуясь ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского района, Совет депутатов РЕШИЛ:

- Учредить межмуниципальное хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью для совместного с поселениями, входящими в состав Куйбышевского района решения вопросов местного значения.

- Администрации  Отрадненского сельсовета Куйбышевского района вступить учредителем общества с ограниченной ответственностью с размером доли 1% от уставного капитала, с нормативной стоимостью доли 100 (сто) рублей  совместно с остальными учредителями.

- Администрации Отрадненского сельсовета Куйбышевского района, в лице Главы администрации Отрадненского сельсовета Куйбышевского района заключить с остальными учредителями общества с ограниченной ответственностью Учредительный договор, провести учредительное собрание общества с ограниченной ответственностью, принять участие в разработке Устава.

- Настоящее решение вступает в силу после опубликования в периодическом печатном издании «Вестник» администрации Отрадненского сельсовета .

Глава

Отрадненского сельсовета

Куйбышевского района                                                                Т.А.Родионенко.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

двенадцатой сессии

28 февраля 2011 г.                                                                               № 6

О внесении дополнений в решение № 7 седьмой сессии

от 26.09.2005 г. «Об определении налоговых ставок,

порядка и сроков уплаты земельного налога»

На основании п.2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Отрадненского сельсовета, Совет депутатов Отрадненского сельсовета РЕШИЛ:

1.  Внести дополнение в решение № 7 седьмой сессии Совета депутатов

Отрадненского сельсовета от 26.09.2005 г. «Об определении

налоговых ставок, порядка и сроках уплаты земельного налога»:

1.1. Пункт 4 дополнить следующим: «Освободить от уплаты налогов следующие категории граждан

– Ветераны и инвалиды ВОВ»

- Настоящее  решение вступает в силу не ранее одного месяца с момента его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник» администрации Отрадненского сельсовета  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2010 года.

Глава

Отрадненского сельсовета                                                           Т.А.Родионенко.