**Оценка эффективности**

**Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2020 – 2024 годы и на период до 2029 года.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 04.03.2022 №24

**Цель программы**: создание безопасных и благоприятных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

**Задачи:**

- создание условий для эффективного функционирования и развития системы магистрального тепло - и водоснабжения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению; - повышение качества оказываемых услуг; - улучшение экологических показателей; - стабилизация уровня тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса за счет уменьшения затрат на ремонты и текущее содержание систем коммунальной инфраструктуры.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации программы выявлены следующие факторы, повлиявшие на ход её реализации:

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отклонено обращение по возможности расширения теплосети в частном секторе.

Недостаточное финансирование мероприятий не позволяет ремонт и содержание уличного освещения осуществлять специализированной организации.

Оценка эффективности (промежуточные итоги) муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2020 – 2024 годы и на период до 2029 года» осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) (Приложение 1) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 4/3 х100 %= 90%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий (приобретение и замена ламп) в 2021 году составил 10,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Отрадненского сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 10,0 тыс. руб., что составило 100 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Отрадненского сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 10,0 / 10,0 х 100% = 100%

Но, в связи с тем, что не все мероприятия выполнены на 100%, качественный показатель составляет: К= М1+М2+М3…./количество мероприятий/100%= 0,82 (В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности подпрограммы признается запланированным)

Следовательно, муниципальная «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2020 – 2024 годы и на период до 2029 года» реализовывалась в 2021. году с запланированным уровнем эффективности

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом желательной корректировки объемов финансирования.

|  |
| --- |
|  Приложение №1Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 год |
|  Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический  срок | Источники  финансового  обеспечения | Финансирование за 2021 год (период)  тыс. рублей | Непосредственный результат реализациимероприятий муниципальной программы (краткое описание) <\*> |
| началореали-зации мероп-риятия | окон- чание реали-зации мероп-риятия | началореали-зации мероп-риятия | окон- чание реали-зации мероп-риятия | план | факт (кассовыерасходы) |
| Ремонт и обслуживание водопроводных сетей населенных пунктов Отрадненского сельсоветаЗамена скважины в с.ПатрушевоЗамена скважины в д.Бурундуково | МУП «Энергия» | 2021 | 2021 |  |  | всего  |  |  | Водопроводные сети исправно функционируют, по мере необходимости осуществляется текущий ремонтНа 2022 год |
| областной бюджет  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
| ТеплоснабжениеРасширение сети в частном секторе  | МУП «Энергия» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Отклонено министерством ЖКХ Новосибирской области |
| Водоотведение  | МБУ Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание уличного освещения | Администрация Отрадненского сельского сельсовета | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | всего  | 135,3 |  135,3 |  |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 135,3 |  135,3 |
| иные внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |